Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Lum Management System |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura de Sistemas Cloud, Gestión de Proyectos TI. |
| Competencias | - Diseño e implementación de arquitectura de software (N-capas). - Desarrollo e integración de aplicaciones web. - Gestión de proyectos informáticos. - Aplicación de metodologías ágiles. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - El proyecto busca solucionar la actual falta de visibilidad operativa y alcance en caunto a ventas/clientes LUM Natural Care, ya que no existe una trazabilidad de estos mismos). Actualmente, la empresa opera a través de múltiples canales desconectados (Shopify, Mercado Libre, WhatsApp, Instagram), lo que genera descuadres de inventario, pérdida de trazabilidad en ventas y cuellos de botella en la atención al cliente, etc.. - El proyecto es altamente relevante para la industria ya que aborda la transformación digital de una PYME mediante el desarrollo de un CRM y ERP a medida. El impacto directo beneficia a la administración de LUM, optimizando su modelo Directo al Consumidor (D2C). El aporte de valor real radica en la entrega de un Producto Mínimo Viable (MVP) que automatiza el descuento de stock (mediante un sistema inmutable de Kardex) y centraliza el historial de los clientes así como sus compras realizadas, eliminando la dependencia de costosas licencias externas y facilitando la gestión del dueño de LUM. |
| 2. Objetivos | Desarrollar e implementar un MVP web escalable (LUM Natural Care Management System) para centralizar y automatizar la gestión de ventas, inventario y relaciones con clientes en un plazo de tres meses. Objetivos específicos: - Diseñar la arquitectura de software en N-capas y la infraestructura en la nube (Google Cloud Run / Supabase). - Modelar e implementar una base de datos relacional robusta para el control estricto de inventario (Kardex) e insumos. - Desarrollar y consumir APIs RESTful integrando webhooks para la recepción automática de pedidos externos (ej. Shopify, Mercado Libre). - Construir la interfaz de usuario en React enfocada en la usabilidad y experiencia del usuario. - Automatizar el proceso de integración y despliegue continuo (CI/CD) mediante GitHub Actions. |
| 3. Metodología | Se utilizó una metodología ágil híbrida combinando Scrum y Kanban. - El trabajo se dividió en Sprints iterativos. Se utilizó un Product Backlog priorizado mediante la técnica MoSCoW. Gracias a los scrum planning o dailys que realizábamos nos guiaron durante el desarrollo, mientras que el tablero Kanban visualizó el flujo diario de tareas técnicas y nos permitía identificar bloqueos ya avances claramente. - Esta metodología fue fundamental porque permitió adaptarnos a los cambios en los requerimientos del cliente sin detener el desarrollo. Asegurando entregas de valor funcionales al final de cada iteración, y Kanban obviamente evitó los cuellos de botella técnicos y bloqueos. |
| 4. Desarrollo | Etapas desarrolladas: - Planificación y Arquitectura: Levantamiento de requerimientos, diseño del modelo de base de datos relacional y configuración inicial del entorno Cloud y repositorios. - Desarrollo Core (Backend): Creación del esquema de base de datos en PostgreSQL (Supabase), programación de Triggers PL/SQL para la lógica de inventario inmutable y desarrollo de APIs en NestJS. - Frontend e Integración: Maquetación de interfaces, conexión con el backend y configuración final del pipeline de despliegue continuo. Facilitadores y Dificultades: - Facilitadores: Definir un stack tecnológico moderno y conocido por el equipo (React, NestJS, Supabase) acortó la curva de aprendizaje. Las certificaciones previas del equipo en Scrum Master y DevOps fueron clave para la organización. - Dificultades: Traducir reglas de negocio complejas (como el descuento de inventario de componentes de un kit promocional o la anonimización de clientes por ley de datos) directamente al motor de la base de datos relacional tomó más tiempo del previsto. - Ajustes: Para superar los bloqueos en el backend, fue fundamental la comunicación en equipo y la implementación de un tablero Kanban ya que pudimos visualizar efectivamente los bloqueos y el como superarlos en equipo. Una vez estabilizada la base de datos, redistribuimos la carga de trabajo, moviendo recursos del equipo hacia el desarrollo de las interfaces (Frontend) para cumplir con los plazos. |
| 5. Evidencias | - Esquema de Base de Datos y Arquitectura: El Script SQL documentado y diagramas Entidad Relación son ejemplos que demuestran el modelado robusto de la solución (Kardex, triggers, vistas, etc). - Repositorio y Pipeline CI/CD: Código fuente en GitHub evidenciando buenas prácticas de control de versiones y los flujos automatizados de despliegue. - Plataforma Desplegada (Cloud Run): El MVP del sistema CRM/ERP operativo y accesible, demostrando el cumplimiento técnico y la resolución del problema. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El desarrollo de este proyecto nos permitió consolidar nuestros intereses profesionales al enfrentarnos a los desafíos de un entorno de producción real. Comprobamos que nuestras afinidades iniciales se mantienen y se complementan perfectamente para abarcar todo el ciclo de desarrollo de software, para Alexis reafirmó su enfoque en el diseño y estructuración segura de bases de datos relacionales, Nicolás logro validar su fuerte interés por la lógica de negocio y el desarrollo Backend y Benjamín consolidó su orientación hacia la infraestructura Cloud, las prácticas DevOps y la gestión ágil del proyecto. Como equipo, nos proyectamos asumiendo roles técnicos especializados que aporten valor directo a la transformación digital de las empresas. Buscamos seguir profundizando en la creación de arquitecturas escalables, seguridad de la información y automatización. Individualmente, Alexis apunta a especializarse en ingeniería de datos y administración de bases de datos, Nicolás proyecta su carrera hacia el desarrollo Backend avanzado y Benjamín tiene como meta certificarse y ejercer como Arquitecto de Soluciones Cloud. Este proyecto nos demostró empíricamente que la integración de nuestras tres áreas es el motor fundamental para entregar un producto tecnológico robusto y funcional. |