}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Alexis Gastón Margas Arce |
| --- | --- |
| Rut | 21.520.699-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Integrado de Gestión ERP y CRM para escalabilidad de e-commerce. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de Bases de Datos, Desarrollo de Software y Arquitectura de Sistemas. |
| Competencias | - Diseñar y generar soluciones para resolver requerimientos de información en contextos organizacionales (Bases de datos). - Diseñar soluciones de software abarcando todo el ciclo de vida, con foco en la calidad y seguridad. - Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | LUM Natural Care opera bajo un modelo D2C a través de Shopify, Mercado Libre y canales manuales (WhatsApp/IG). Este crecimiento ha generado desorden en los datos: el stock no se sincroniza en tiempo real, hay dificultad para calcular las recetas de producción (insumos vs productos terminados), y el seguimiento post-venta o emisión de cotizaciones se hace de forma manual. El proyecto resuelve estas brechas tecnológicas creando un sistema centralizado que automatiza la sincronización de inventario (Kardex), gestiona el embudo comercial (CRM) y administra las cotizaciones, eliminando el techo operativo de la empresa y permitiéndole escalar. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar una plataforma web modular (N-Capas) que integre un ERP (Control de inventario de insumos, fórmulas de producción y productos terminados), un CRM (perfiles de clientas, ventas multicanal y seguimiento post-venta) y un motor de cotizaciones. Se consumirán webhooks de Shopify y Mercado Libre para mantener el sistema actualizado en tiempo real. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | La complejidad lógica del negocio (ej. descontar insumos fraccionales basados en una receta al vender un producto terminado) obliga a aplicar estrictamente las competencias de diseño de bases de datos relacionales y transaccionales. Además, el manejo de webhooks, colas asíncronas y datos sensibles de clientes (con requerimientos de anonimización) pone a prueba las competencias de arquitectura de software seguro y de calidad. |
| Relación con los intereses profesionales | El núcleo de este proyecto se alinea perfectamente con mi interés en el área de Bases de Datos y Backend. Aunque se entregue una interfaz visual, el verdadero desafío radica en la arquitectura de datos: diseñar modelos complejos (MER) para el inventario y cotizaciones, gestionar un Kardex inmutable, crear pipelines de datos (ETL) desde tiendas externas y asegurar el procesamiento transaccional sin latencia. Esto me permite aplicar y mejorar herramientas como PostgreSQL, Drizzle ORM y procesos asíncronos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es factible dado que el equipo posee los conocimientos en el stack tecnológico definido (NestJS, React, PostgreSQL, Supabase). La división de tareas mediante Azure DevOps facilita el cumplimiento en los plazos del semestre. Factores facilitadores incluyen el uso de componentes preconstruidos (shadcn/ui) para agilizar el frontend. Las dificultades potenciales, como la configuración de infraestructuras Cloud (Workload Identity Federation) o colisiones en la base de datos (manejadas vía SKIP LOCKED), se han contemplado con tiempos de prueba en la Carta Gantt. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión empresarial (ERP y CRM) para centralizar el control de inventario (insumos y productos), sincronizar ventas multicanal, emitir cotizaciones y automatizar el seguimiento post-venta. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la arquitectura N-Capas y el modelo de entidad-relación (MER) abarcando los módulos de inventario, cotizaciones, CRM y log de actividades. - Configurar la infraestructura Cloud (Google Cloud, Supabase) y los pipelines de despliegue continuo (CI/CD). - Desarrollar la API (Backend con NestJS) encargada de la lógica transaccional del Kardex, fórmulas de producción y recepción de webhooks (Shopify/ML). - Construir las interfaces de usuario (Frontend con React) para la administración visual de cotizaciones, tablero Kanban de clientes y reportes de desempeño. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará utilizando un marco de trabajo ágil basado en Scrum, apoyado en Azure DevOps para la gestión de historias de usuario, tareas y bugs. El trabajo se dividirá en las siguientes fases: - Fase de Levantamiento y Arquitectura: Análisis de requisitos, diseño de los modelos de datos (Inventario y CRM) y definición del diagrama N-Capas. - Fase de Desarrollo Core (Backend y Frontend): Construcción paralela de los módulos. En el backend se configurará el ORM (Drizzle), webhooks y motor de trabajos asíncronos. En el frontend se maquetarán las vistas de caja, inventario, cotizaciones y CRM. - Fase de Integración y Pruebas (QA): Ejecución de planes de prueba (BlackBox, rendimiento y validación de integración con Mercado Libre/Shopify) para asegurar la integridad de las transacciones. Las responsabilidades estarán distribuidas según las fortalezas del equipo: Benjamín liderará la arquitectura, pruebas QA y despliegue Cloud, mientras que el equipo de desarrollo se enfocará en estructurar las bases de datos, programar el backend en Node.js (NestJS) y levantar el frontend con React.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelos de Datos y Arquitectura | Diagramas de Base de Datos (MER para Inventario y CRM) y Diagrama N-Capas. | Demuestra la planificación estructural necesaria antes de codificar la lógica transaccional (Kardex, recetas, cotizaciones). |
| Avance | Backlog y Repositorio Configurado | Tablero en Azure DevOps con Historias de Usuario, y repositorio con entorno CI/CD. | Evidencia la aplicación de metodologías ágiles y buenas prácticas de integración continua. |
| Final | Plataforma Web LUM Funcional | Sistema N-Capas desplegado, integrando backend (NestJS/Supabase) y frontend (React). | Producto final que comprueba el cumplimiento de los objetivos y la integración exitosa de todos los módulos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Arquitectura e Infraestructura | Diseño de diagramas y despliegue inicial. | Creación del MER, diagramas N-Capas y configuración de Google Cloud Run y Supabase. | Draw.io, Google Cloud, GitHub. | Semanas 1 a 3. | Benjamín González. | Dificultad potencial en la configuración de Workload Identity Federation. |
| Desarrollo Backend | Construcción de API y motor de base de datos. | Desarrollo de controladores en NestJS, esquemas Drizzle ORM y lógica del Kardex (fórmulas, insumos, productos). | Node.js, Supabase, PostgreSQL. | Semanas 4 a 8. | Equipo de Desarrollo (Alexis M.) | Dificultad en asegurar la integridad transaccional al procesar insumos vs productos terminados. |
| Desarrollo Backend | Servicios Core e Integración Multicanal. | Lógica de webhooks (Shopify/ML), endpoints de cotizaciones, envíos de correos (Resend) y trabajos asíncronos. | NestJS, APIs Externas, Colas (SKIP LOCKED). | Semanas 6 a 11. | Equipo de Desarrollo. | Requiere pruebas rigurosas en el sistema de colas y control de concurrencia. |
| Desarrollo Frontend | Interfaces de CRM, Ventas y Cotizaciones. | Maquetación con Tailwind, consumo de API con TanStack Query y validación con Zod para el CRM, tablero Kanban y editor de cotizaciones. | React, Vite, shadcn/ui. | Semanas 7 a 13. | Equipo de Desarrollo. | Facilitado por el uso de componentes preconstruidos de shadcn. |
| Desarrollo Frontend | Interfaces de Inventario y Dashboards. | Vistas de control de insumos, historial de movimientos, panel de resumen general y exportación CSV. | React, Recharts. | Semanas 9 a 14. | Equipo de Desarrollo. | Cuidado en la optimización de renderizado para grillas con muchos datos. |
| Aseguramiento de Calidad (QA) | Pruebas de Integración y Rendimiento. | Ejecución de Test Suites para endpoints, validación de webhooks sandbox y carga de listados masivos. | Azure Test Plans, Postman. | Semanas 14 a 17. | Benjamín González. | Crítico para asegurar que el sistema no falla bajo carga. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Diseño de diagramas y despliegue inicial | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de API y motor de base de datos |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios Core e Integración Multicanal |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| interfaces de CRM, Ventas y Cotizaciones |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Interfaces de Inventario y Dashboards |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas de Integración y Rendimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.